แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่   1   บทนำ

- บทนำ									1

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 					1

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 					1

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 						2

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 					3

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 					5

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

ส่วนที่    1

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไประเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2560  ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ  แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1)  งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่อุดหนุนให้ส่วนราชการอื่นดำเนินการ)

2)  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม  ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่  โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ  หรือกิ่งอําเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมูให้สอด คลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง    สวนทองถิ่น  โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงานแบงเปน 2 สวน คือ

สวนที่ 1 บทนํา

1.1 บทนำ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใชการประกาศแผนการดําเนินงาน

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อประกาศใช  การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง แผนการดําเนินงานของ (องคการบริหารสวนจังหวัด/ เมืองพัทยา / เทศบาล/ องคการบริหารสวนตําบลเพื่อปดประกาศโดย   เปดเผยใหสาธารณะชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใชแผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความตองการและตอบสนองปญหาของ   ทองถิ่น

3. ทําใหการพัฒนาในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมซ้ำซอนกับหนวยงานอื่น

4. ประชาชนทราบลวงหนาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการกิจกรรม หรือ มีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บาง เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส

5. เปนการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตางๆ

6. การจัดทําแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง | 12 | 16.67 | 7,995,000 | 23.76 | กองช่าง |
| 1.2 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงเพียงพอ | 9 | 12.50 | 4,530,000 | 13.46 |  |
| รวม | 21 | 29.17 | 12,525,000 | 37.22 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งในและนอกระบบ | 7 | 9.72 | 6,081,605 | 18.07 | สำนักงานปลัด |
| 2.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา จัดหาสถานที่สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง | 4 | 5.56 | 615,000 | 1.83 |  |
| 2.3 พัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ | 4 | 5.56 | 13,210,000 | 39.25 |  |
| 2.4 ส่งเสริมศาสนา บำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 6.94 | 165,000 | 0.49 |  |
| 2.5 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด | 2 | 2.78 | 195,500 | 0.58 |  |
| 2.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย | 4 | 5.56 | 96,000 | 0.29 |  |
| 2.7 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณะสุขเพื่อสร้างสุขภาวะของประชาชนให้แข็งแรงทั้งด้านกาย จิต ปัญญา | 1 | 1.39 | 75,000 | 0.22 |  |
| รวม | 27 | 37.5 | 20,438,105 | 60.73 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3.1 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สร้างกระบวนการ | 3 | 4.17 | 55,000 | 0.16 | สำนักงานปลัด |
| เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | 0 | - |  |  | กองช่าง |
| รวม | 3 | 4.17 | 55,000 | 0.16 |  |
| 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 8.33 | 80,000 | 0.24 | สำนักงานปลัด |
| 4.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ | 2 | 2.78 | 20,000 | 0.06 |  |
| รวม | 8 | 11.11 | 100,000 | 0.30 |  |
| 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 5.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย สร้างค่านิยมความเป็นพลเมือง และจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่คนในท้องถิ่น | 2 | 2.78 | 45,000 | 0.13 | สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง |
| 5.2 ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 2 | 2.78 | 30,000 | 0.09 |  |
| 5.3 เสริมสร้างศักยภาพองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง | 7 | 9.72 | 151,500 | 0.45 |  |
| 5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 2 | 2.78 | 310,000 | 0.92 |  |
| รวม | 13 | 18.06 | 536,500 | 1.59 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 72 | 100.00 | 33,654,605 | 100.00 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนายมโน - สามแยกนาเหนือ หมู่ที่ 1,6 ตำบลทุ่งใหญ่ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจร กว้าง 3 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร | 725,000 | หมู่ 1,6 ตำบล ทุ่งใหญ่ สายบ้านมโน –สามแยกนาเหนือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายนาใน หมู่ที่ 2,3 ตำบลทุ่งใหญ่ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.03 เมตรระยะทาง 197 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ 1 แห่ง ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร | 297,000 | หมู่ที่ 2,3 ตำบลทุ่งใหญ่ สายนาใน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านครูจับ หมู่ที่ 1,2 ตำบลทุ่งใหญ่ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร | 620,000 | หมู่ที่ 1,2 ตำบลทุ่งใหญ่ สายบ้านครูจับ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านนางผล ละมัย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 290 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร | 408,000 | หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งใหญ่ สายบ้าน นางผล ละมัย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านนายสมคิด ท่ายาง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.03 เมตรระยะทาง 700 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร | 952,000 | หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งใหญ่ สายบ้านนายสมคิด ท่ายาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายสระน้ำ รพช. ช่องด่าน - ควนขนุน หมู่ที่ 1,8 ตำบลทุ่งใหญ่ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร | 554,000 | หมู่ที่ 1,8 ตำบลทุ่งใหญ่ สายสระน้ำ รพช. ช่องด่าน - ควนขนุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายห้วยไทร - ห้วยกบ หมู่ที่ 5,4 ตำบลทุ่งใหญ่ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.03 เมตรระยะทาง 400 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร | 683,000 | หมู่ที่ 5,4 ตำบลทุ่งใหญ่ สายห้วยไทร -ห้วยกบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายหัวสะพานวัดขนาน - เขตตำบลทุ่งสัง หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งใหญ่ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ 1 แห่ง ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร | 716,000 | หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งใหญ่ สายหัวสะพานวัดขนาน - เขตตำบลทุ่งสัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านใหม่ - สี่แยกสิเด่ หมู่ที่ 9,1,6 ตำบลทุ่งใหญ่ | ปรับปรุงถนน โดยการใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยแต่งบดอัดผิวถนนเดิมตลอดสาย ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ระยะทาง 2,650 เมตร พร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย | 738,000 | หมู่ที่ 9,1,6 ตำบลทุ่งใหญ่ สายบ้านใหม่ - สี่แยกสิเด่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ | ปรับปรุงถนน โดยการใช้เครื่องจักรปรับเกลี่ยแต่งบดอัดผิวถนนเดิมตลอดสาย ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร พร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ 1 แห่ง ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร | 438,000 | หมู่ที่ 3 ตำบล ทุ่งใหญ่ สายประชาอุทิศ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสายประสานมิตร หมู่ที่ 7 ตำบล ทุ่งใหญ่ | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต โดยการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัสท์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร | 764,000 | หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งใหญ่ สายประสานมิตร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพานฯลฯ | 1,100,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงเพียงพอ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตู อบต.ทุ่งใหญ่ | ก่อสร้างซุ้มประตู อบต.ทุ่งใหญ่ รายละเอียดตามแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ | 300,000 | หมู่ที่ 9 บริเวณทางแยกสาย ทล 41- บ้านใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้งป้ายจราจร และก่อสร้างทางม้าลาย หมู่ที่ 2 | ติดตั้งป้ายจราจร และก่อสร้างทางม้าลาย รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ | 50,000 | หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ทุ่งใหญ่ -โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บริเวณสระน้ำ 200,000 บาท -โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 รอบสระน้ำ รพช. 750,000 บาท -โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 550,000 บาท | 1,500,000 | -หมู่ที่ 3 บริเวณสระน้ำ -หมู่ที่ 6 รอบสระน้ำ รพช. -หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงเพียงพอ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 50,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ระบบประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ | 800,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ซ่อมแซมบํารุงรักษาปรับปรุงทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ระบบประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่ | 40,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหัวเกรียน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งใหญ่ (แบบถังแรงดัน) | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหัวเกรียน โดยการก่อสร้างแบบถังแรงดัน พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ | 450,000 | หมู่ที่ 7 ตำบล ทุ่งใหญ่ บ้านโคก หัวเกรียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงเพียงพอ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโรงสูบ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งใหญ่ (แบบประปาบาดาล) | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโรงสูบ โดยการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบกรองน้ำ 1 ระบบ | 750,000 | หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งใหญ่ บ้านท่าโรงสูบ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งฟ้าผ่า หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งใหญ่ | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งฟ้าผ่า โดยการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร | 590,000 | หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งฟ้าผ่า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งในและ นอกระบบ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการวันวิชาการ | การจัดงานโครงการวันวิชาการ ของ ศพด. สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ | 30,000 | ศพด. บ้านหนองใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท 226 คน | 384,200 | -ศพด. บ้านหนองใหญ่ -ศพด. บ้านวัดขนาน -ศพด.บ้านวัดใหม่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 226 คนๆ ละ 20บาท จำนวน 245 วัน -ศพด.บ้านหนองใหญ่ 82 คน 401,800 บาท -ศพด.บ้านวัดขนาน 66 คน 323,400 บาท -ศพด.บ้านวัดใหม่ 78 คน 382,200 บาท | 1,107,400 | -ศพด. บ้านหนองใหญ่ -ศพด. บ้านวัดขนาน -ศพด.บ้านวัดใหม่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งในและ นอกระบบ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ทุ่งใหญ่ | 40,000 | -ศพด. บ้านหนองใหญ่ -ศพด. บ้านวัดขนาน -ศพด.บ้านวัดใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ 1. ศพด. สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ จำนวน 226 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 433,061.20 บาท -ศพด.บ้านหนองใหญ่ 82 คน 157,128.40 บาท -ศพด.บ้านวัดขนาน 66 คน 126,469.20 บาท -ศพด.บ้านวัดใหม่ 78 คน 149,463.60 บาท | 1,692,005 | -ศพด. บ้านหนองใหญ่ -ศพด. บ้านวัดขนาน -ศพด.บ้านวัดใหม่ -โรงเรียน บ้านก่องาม -โรงเรียน บ้านหนองใหญ่ -โรงเรียน บ้านนาใหญ่ -โรงเรียน วัดขนาน -โรงเรียน บ้านห้วยรื่น -โรงเรียนวัดใหม่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งในและ นอกระบบ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ทุ่งใหญ่ เด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษา–ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 657 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,258,943.40 บาท -โรงเรียนบ้านก่องาม 61 คน 116,888.20 บาท -โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 162 คน 310,424.40 บาท -โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 76 คน 145,631.20 บาท -โรงเรียนวัดขนาน 182 คน 348,748.40 บาท -โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 99 คน 189,703.80 -โรงเรียนวัดใหม่ 77 คน 147,547.40 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ | ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ | 200,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งในและ นอกระบบ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต. ทุ่งใหญ่ เด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 657 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,628,000 บาท 1. โรงเรียนบ้านก่องาม 61 คน 244,000 บาท 2. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 162 คน 648,000 บาท 3. โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 76 คน 304,000 บาท 4. โรงเรียนวัดขนาน 182 คน 728,000 บาท 5. โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 99 คน 396,000 บาท 6. โรงเรียนวัดใหม่ 77 คน 308,000 บาท | 2,628,000 | 1. โรงเรียน บ้านก่องาม 2. โรงเรียน บ้านหนองใหญ่ 3. โรงเรียน บ้านนาใหญ่ 4. โรงเรียน วัดขนาน 5. โรงเรียน บ้านห้วยรื่น 6. โรงเรียน วัดใหม่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา  จัดหาสถานที่สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลทุ่งใหญ่ | การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลทุ่งใหญ่ | 320,000 | หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชนระดับอำเภอ | การส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชนระดับอำเภอ | 200,000 | อ.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน | 75,000 | หมู่ที่ 1-10 ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ -อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและประชาชน | 20,000 | อ.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.3 พัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | การจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11,217,600 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,814,400 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วโดยผู้มีสิทธิ์ จะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท ต่อเดือน | 78,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.4 ส่งเสริมศาสนา บำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีกรทางศาสนา | การจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพิธีกรทางศาสนา | 10,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเพณีปากปีปากเดือน | การจัดโครงการประเพณีปากปีปากเดือน | 20,000 | หมู่ที่ 9 ตำบล ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | การจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ | 80,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปาริวาสกรรม | การจัดโครงการปาริวาสกรรม | 20,000 | หมู่ที่ 6 ตำบล ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ทุ่งใหญ่ -อุดหนุนโครงการส่งหมรับและรถหมรับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 10,000 บาท -อุดหนุนโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 5,000 บาท -อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีลากพระและกาชาด 20,000 บาท | 35,000 | อำเภอทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.5 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู | 175,500 | อบต.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน เพื่อต่อต้านยาเสพติด เช่น การจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา ตามแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศสช.)และกระทรวงมหาดไทย | 20,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน | การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การตรวจสอบหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง การดำเนินการคดีกรณีพิพาท การรังวัดทำแผนที่ การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ร่วมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 20,000 | หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อแผงไฟหยุดตรวจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงไฟหยุดตรวจ จำนวน 1 ชุด | 36,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.7 สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณะสุขเพื่อสร้างสุขภาวะของประชาชนให้แข็งแรงทั้งด้านกาย จิต ปัญญา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในเขต อบต. ทุ่งหญ่ จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท ตามโครงการพัฒนา งานสาธารณสุข มูลฐานในเขต อบต.ทุ่งใหญ่ | 75,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการตลาดสีเขียว อบต.ทุ่งใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตลาดสีเขียว อบต.ทุ่งใหญ่ | 20,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพระยะสั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพระยะสั้น | 20,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการติดตั้งป้ายเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งป้ายเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ หมู่ที่ 2 | 10,000 | หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ | 10,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ | 10,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ | 10,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 20,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ/พระราชเสาวนีย์ และหนังสือสั่งการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ/พระราชเสาวนีย์ และหนังสือ สั่งการ | 20,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ | 10,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในท้องถิ่น | 10,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.1เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย สร้างค่านิยมความเป็นพลเมือง และจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่คนในท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ทุ่งใหญ่ -อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 5,000 บาท -อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10,000 บาท | 15,000 | อำเภอทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการตามแนวพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ และหนังสือ สั่งการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ และหนังสือสั่งการ | 30,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.2 ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต. | 20,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาชมหมู่บ้าน/ตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาชมหมู่บ้าน/ตำบล | 10,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.3 เสริมสร้างศักยภาพองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.ทุ่งใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.ทุ่งใหญ่ | 20,000 | ตำบลทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 48,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท | 22,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด/กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 4,300 | อบต.ทุ่งใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลจอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด | 29,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA | 3,200 | อบต.ทุ่งใหญ่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.3 เสริมสร้างศักยภาพองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 25,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 300,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | 10,000 | อบต.ทุ่งใหญ่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

แบบ ผด.01

แบบ ผด.01